**Отчет по лабораторной работе 1.1**

**Разработка технического задания**

Перед выполнением лабораторной работы создайте папку на рабочем столе, назовите ее в формате ВАША\_ФАМИЛИЯ\_ГРУППА и **сохраните данный отчет в эту папку**!

**Фамилия Имя: Пинигина Дарья**

**Группа: Пр-31**

**Задание 1 — ЦЕЛИ ПРОЕКТА**

***Название проекта: Создание диванов***

***Ответственный: менеджер Пинигина Дарья Андреевна***

***Цели проекта: Создать нужный чертёж и макет дивана для отеля «Пасьон».***

**Задание 2 — ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ**

***Описание проекта: Диваны создаются с помощью чертежей, выбираются подходящие цвета, формы дивана. Результаты отправляются заказчику.***

***Этапы проекта оформите в документ Microsoft Excel и сохраните в своей папке под именем «Отчет – лабораторная работа 1.1». Не забудьте в файле указать фамилию и имя и название группы.***

Создайте столбец с названием «Этапы Проекта» и запишите в него свои этапы.

**Результат работы в файле «*Отчет – лабораторная работа 1.1*».**

***Рисунок структуры проекта:*** *(создайте в Microsoft Word рисунок – структура проекта – и скопируйте сюда).*



**Задание 3 — КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ, РАМКИ ПРОЕКТА**

***Рамки проекта: Заказчик разрешил отправить результат через 2 недели. Времени достаточно для выполнения работы. Но и придётся работать в темпе. Срок был спокойно согласован, сделать всё до 3 октября. Днём начала проекта будет 19 сентября.***

***Контрольные точки: 1. 19 сентября – принятие заказа. 2. 21 сентября - Разработка чертежа для дивана. 3. 23 сентября - Закупка материалов (ткани, набивки, дерева) 4. 26 сентября - Сборка каркаса. 5. 27 сентября - Подготовка набивки и пружин. 6. 30 сентября - Отделка мягкой мебели. 7. 3 октября -Отправка заказа заказчику.***

**Задание 4 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (КРИТЕРИИ)**

*Критерии приемки проекта: 1. Макеты и чертежи будут выполнены строго по требованиям заказчика. 2. Макеты и чертежи выполняются по высшему качеству. 3. Диваны двухместные, размер 1210\*770\*700. 4. Форма дивана будет выполняться по всем требованиям заказчика. 5. Гарантия качества составляет 18 месяцев. 6.Тканевые обивки легки в очистке и прочные. 7.Набивка проходит проверку на мягкость и выбирается заказчиком. 8. Каркас прочный и выполняет роль опоры. 9.Механизм трансформации надёжный и прочный. 10. Стоимость работы составляет 100000 рублей. 11. Диваны проходят все проверки по ГОСТу.*

**Задание 5 — ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ**

*Ограничения и исключения: 1. Диван должен быть черного цвета. 2. Чертёж дивана должен содержать все размеры, вид. 3. Обивкой дивана должен быть флок, больше ничего. 4. Набивкой дивана должны быть пружины. 5. Механизм трансформации дивана - книжка. 6. Форма дивана указана прямой. 7. Каркас должен быть деревянным. 8. Диван не предусматривает наличие дополнительных элементов.*

**Задание 6 — ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ СОВМЕСТНО С ЗАКАЗЧИКОМ**

*Проверка выполнения работы: Все условия выполнения проекта были обговорены с заказчиком отеля «Пасьон». Надеемся, что обе стороны будут довольны конечным результатом.*